УТВЕРЖДЕНА

Решением 15 сессии Совета депутатов

Медведского сельсовета Черепановского района

Новосибирской области четвертого созыва

19.10.2011 г.

Инвестиционная  программа МУП ЖКХ «Универсал»

«Развитие системы водоснабжения   с. Медведск Черепановского  района Новосибирской области  на   2012 - 2014 годы»

1.  Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения с. Медведск Черепановского района Новосибирской области на 2012 - 2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Муниципального образования Медведского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2012-2015 годы», утвержденная Решением 11 сессии Совета депутатов Медведского сельсовета 05.04.2011г. - Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения с. Медведск Черепановского района Новосибирской области на 2012 - 2014 годы» утвержденное Постановлением Главы Медведского сельсовета № 14 от 27.02.2011 - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация Медведского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |
| Разработчик | МУП ЖКХ «Универсал» |
| Сроки реализации | 2012– 2014 гг. |
| Основные цели Программы | - Повышение надежной работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; - Сокращение аварийности объектов водоснабжения; - Снижение показателя износа системы водоснабжения; - Повышение эффективности работы системы водоснабжения; - Снижение уровня потерь воды; - Установление платы за подключение к системе водоснабжения доступной для потребителей; - Увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения; - Снижение энергоемкости производства (энергосбережение) путем сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды. |
| Основные задачи Программы | - активизация процесса развития социальной инфраструктуры села путем модернизации системы водоснабжения с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и нормативными требованиями, обеспечения комфортных условий доступности для потребителей услуг; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности путем совершенствования организации производства коммунального комплекса в сфере водоснабжения (строительство водопроводных сетей); - создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях модернизации существующих сетей коммунальной инфраструктуры; - полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией инвестиционной программы; - повышение надежности и качества работы системы водоснабжения. |
| Исполнители Программы | МУП ЖКХ «Универсал» |
| Объемы финансирования по годам | Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы составляют 8292,69 тыс. руб., в том числе: - 2012 г. – 2035,0 тыс. руб.; - 2013 г. – 6017,69 тыс. руб.; - 2014 г. – 240,0 тыс. руб. |
| Источники финансирования По годам | 2012 год: Бюджет Медведского сельсовета- 305,2 тыс. руб.; Средства фонда модернизации и развития ЖКХ – 1628,0 тыс. руб. Средства предприятия 101,8 тыс. рублей 2013 год: Бюджет Медведского сельсовета- 829,5 тыс. руб.; Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО –4814,0 тыс. руб.; Средства предприятия – 374,19 руб. 2014 год: Бюджет Медведского сельсовета – 216,0 тыс. руб.; Средства предприятия – 24,0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1) Сокращение аварийности сетей водоснабжения в с. Медведск ул. Трактовая с 1,1 ед./ км до 0,3 ед./км.,в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая с 2,5 ед/км до 0 ед/км экономия составит – 295,2 тыс. руб.; 2) Сокращение уровня потерь воды в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая с 30% до 1% к 2013 году, сокращение затрат составит 35,6 тыс. руб. в год 3) Сокращение уровня потерь воды на территории с. Медведск ул. Трактовая с 30 %до 5% к 2014году или на 2, 5 тыс. м3. воды в год к 2014 году, сокращение затрат составит 44,5 тыс. руб. в год; 4) Сокращение удельного веса сетей водоснабжения на территории с. Медведск ул. Трактовая, нуждающихся в замене с 22% до 0%, в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая с 96,65 % до 0 %; 5) Рост доли потребителей в жилых домах с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения с 75 % до 100%; потребителей в жилых домах с. Медведск ул. Трактовая с 84,5% до 100%. 6) Сокращение показателя износа водопроводных сетей в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая с 97 % до 3% к 2013году; 7) Сокращение затрат на электроэнергию на технологические нужды в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая – на 25,3 тыс. руб. в год; 8) Сокращение удельного расхода электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды в с. Медведск ул. Трактовая с 1,64 кВт*ч на м3 до 0,8 кВт*ч на м3, соответственно сокращение затрат – на 13,2 тыс. руб. в год; Всего сокращение затрат – 413,8 тыс. руб. |
| Организация контроля над реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией Медведского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |

1. Общие положения

Для обеспечения  надежной работы системы водоснабжения в результате    модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  (с изменениями и дополнениями),  МУП ЖКХ «Универсал»   разработало Программу привлечения инвестиций  для  модернизации  системы водоснабжения с использованием качественных высокотехнологичных материалов в с. Медведск    Черепановского  района Новосибирской области (далее - Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры села  путем модернизации системы водоснабжения с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и нормативными требованиями, обеспечения комфортных условий доступности для потребителей услуг;

- стимулированием снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности путем совершенствования организации производства  коммунального комплекса в сфере водоснабжения (модернизация системы водоснабжения)

- созданием условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях   модернизации существующих сетей коммунальной инфраструктуры;

- полным возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией  инвестиционной программы;

- повышением надежности и качества работы системы водоснабжения.

Целью инвестиционной программы является:

- Повышение надежной  работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

- Сокращение аварийности системы водоснабжения;

- Снижение показателя износа системы водоснабжения;

- Повышение эффективности работы системы водоснабжения;

- Снижение уровня потерь воды на сетях;

- Установление платы за подключение к системе водоснабжения доступной для потребителей;

- Увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения;

- Снижение энергоемкости производства (энергосбережение) путем сокращения расхода  электроэнергии на технологические нужды.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Инвестиционная программа разработана на основе утвержденной Программы «Комплексного развития  систем коммунальной           инфраструктуры           на территории   Муниципального образования Медведского   сельсовета Черепановского  района Новосибирской области на 2012-2015годы».

Специалистами МУП «ЖКХ «Универсал» выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ по  реконструкции водопроводных сетей протяженностью 2,770 км  на сумму 6017,69 тыс. руб.  и строительству водозаборной скважины 2035,0 тыс. руб., оснащение 4 водозаборных скважин приборами учета и частотного регулирования 240,0 тыс.руб.

2. Описание системы водоснабжения и анализ существующих проблем в области водоснабжения

МУП ЖКХ «Универсал» создано для обеспечения бесперебойного снабжения водой жилищного фонда, объектов соцкультбыта Муниципального образования Медведского  сельсовета  Черепановского района Новосибирской области, в т. ч. в. селе Медведск , п. Падун, п. Высокая Поляна  поддержания в работоспособном состоянии основных средств,  принятых по договору хозяйственного ведения.

Водоснабжение Муниципального образования Медведского  сельсовета осуществляется от 7 водозаборных глубоководных скважин, в т. ч с. Медведск 5 скважин с протяженностью 5 не закольцованных водопроводных сетей, протяженностью 14,8 км где трубы заменены на пластиковие, кроме 2,770 км ( ул. Ситовская , ул., Мостовая от вновь пробуренной скважины 2,270 км и ул. Трактовая 0,500 км) п. Падун 1 скважина с водопроводом, протяженностью 1,2 км, п. Высокая Поляна 1 скважина с водопроводом, протяженностью 2,6 км. Общая производительность по Муниципальному образованию – 247 м3/сутки по системе водоснабжения. Общая площадь жилого фонда,  обеспеченная доступом к системе централизованного водоснабжения 32000 кв.м. (612 домовладений),  в т. ч.  д. Падун  643 кв.м. (18 домовладений), п. Высокая Поляна 972 кв.м. ( 25 домовладений).

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению находится на низком уровне на аварийных участках и не соответствует потребностям и ожиданиям населения.  Удельное водопотребление на 1 человека составляет на территории Муниципального образования Медведского  сельсовета составляет 3,2 м3 в месяц.

Система водоснабжения в селе представлена локальными водопроводами. Доля потребителей в жилых домах,  обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению на территории Муниципального образования  с. Медведск  – 84.5%    В настоящее время выявлены на аварийных участках многочисленные локальные подтопления территории, свидетельствующие о повреждениях  и протечках трубопроводов.

Объем поднятой воды на территории Муниципального образования Медведского  сельсовета 102 тыс. м3 в год,   Уровень потерь воды на территории Муниципального образования при ее транспортировке вследствие неисправности труб сети водоснабжения достигают 17% или   17,3 тыс. м3 в год. Расход электроэнергии на технологические нужды  предприятия составил в 2011 году 145,6 тыс. кВт*ч, . Удельный  расход электроэнергии 1,64  кВт/ч на подъем 1 куб. м воды.  Материалы, используемые при строительстве водопровода в 60-90-е годы прошлого столетия подвержены интенсивной коррозии и требуют замены на более современные и долговечные из полимерных материалов на аварийных участках.

Все вышеуказанное обуславливает необходимость модернизации системы водоснабжения на территории Медведского сельсовета  для повышения качества предоставления услуг и возможности подключения  объектов жилого фонда к системе централизованного водоснабжения на территории Муниципального образования.

3. Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства с. Медведск   разработана настоящая инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения  с. Медведск Черепановского  района Новосибирской области  на   2012 - 2014 годы».

Следующие проектные методы помогут решить ряд существующих проблем и значительно улучшить водоснабжение муниципального образования:

1 проект: Строительство водозаборной скважины в с. Медведск ул. Ситовская

реализация данного проекта позволит улучшить качество услуг по водоснабжению, увеличит объем подъема воды и покроет дефицит объема воды.

Год реализации проекта: 2012г.

Инвестиционный период: 1 год;

На реализацию данного проекта необходимо привлечь: 2035,0 тыс. руб.

В т.ч.  по источникам финансирования проекта:

- Бюджет МО  Медведского сельсовета   305,2 тыс. руб.

-средства фонда модернизации и развития ЖКХ НСО 1628 тыс. руб.,

-средства МУП ЖКХ «Универсал»- 101,8 тыс. руб.

2 проект:  1. Реконструкция сетей водоснабжения в с. Медведск   по ул Ситовская , ул. Мостовая,  протяженностью  – 2,270 км.

Реализация данного проекта позволит  подключить к системе   централизованного водоснабжения объекты жилого фонда, площадью 300 кв.м.

(5 домовладений). Доля потребителей в жилых домах   обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению  возрастет с 75 % до 100 %.

Аварийность   сетей водоснабжения на территории Муниципального образования  в 2011 году составила 2,5 ед./км. Реализация данного проекта позволит сократить этот показатель к 2013году до 0 ед./км. Стоимость ликвидации 1 аварии   на сетях водоснабжения в среднем составляет 16,4 тыс. руб. Затраты на ликвидацию аварий в 2011 составили на ул. Ситовская, Мостовая  82,0 тыс. руб. (5 аварий Х 16,4 тыс. руб.=82,0 тыс. руб.)  В результате реализации данного проекта  экономия составит – 82,0 тыс. руб.

Удельный вес сетей водоснабжения с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая, нуждающихся в замене  составляет 96,65 %,  реализация данного проекта позволит снизить этот показатель до 0  % к 2013 году.

Уровень потерь воды на сетях водоснабжения на данном участке  в 2011 году составили – 2.4 тыс. м3 в год, что составляет – 30% от общего объема поднятой воды в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая  предприятием (8 тыс.м3.),  что в денежном выражении составляет   42,7 тыс. руб.(2,4*17,8)

Реализация данного проекта позволит к 2013 году сократить уровень потерь воды в с. Медведск ул. Мостовая, Ситовская с 30 % до 5% к  объему поднятой воды (8 тыс. м3),  в   или до  0,4 тыс. м3. в год.   Экономия затрат составит 35,6 тыс. руб.(2*17,8)

Износ водопроводных сетей в с. Медведск  в результате  реализации данного проекта сократится с 97 % до 3 %.

Расход электроэнергии на технологические нужды  предприятия составил в 2011 году 145,6 тыс. кВт*ч, в т.ч. на скважине ул. Ситовская, Мостовая 18,7 тыс. кВт*ч,   в результате реализации данного проекта расход  электроэнергии  на аварийном участке  сократится до  8 тыс. кВт*ч. Экономия затрат предприятия на электроэнергию составит 25,3 тыс. руб.(10,7*2,36).

Итак, в результате реализации данного проекта Инвестиционной программы будут достигнуты следующие  целевые показатели:

1)  Сокращение аварийности сетей водоснабжения в с. Медведск ул.Ситовсая, Мостовая   с 2,5 ед./км до 0 ед./км., экономия  – 82,0 тыс. руб. /год;

2)   Сокращение уровня потерь воды в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая с 30% до 1%, ,  экономия – 35,6 тыс. руб.;

3) Сокращение удельного веса  сетей водоснабжения  в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая нуждающихся в замене с 96,65 % до 0 %;

4) Рост доли потребителей в жилых домах с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения   с 75 % до 100%;

5)  Сокращение показателя износа водопроводных сетей  в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая  с 97 % до 3%;

7) Сокращение затрат на электроэнергию на технологические нужды в с.Медведск ул. Ситовская, Мостовая  – на  25,3 тыс. руб. в год.

2.   Реконструкция сетей водоснабжения в с. Медведск Черепановского  района по  ул. Трактовая, протяженностью - 0,500 км, с установкой преобразователя частоты тока глубинному насосу.

Уровень аварийности сетей   водоснабжения с. Медведск ул. Трактовая составил   в 2011 году  1,1 ед./км. Реализация проекта № 3 позволит сократить этот показатель к 2014 году до 0,3 ед./км.    Стоимость ликвидации 1 аварии   на сетях водоснабжения в среднем составляет 16,4 тыс. руб. Снижение аварийности сетей водоснабжения позволит сократить затраты на их ликвидацию на 213,2 тыс. руб.

Удельный вес сетей водоснабжения в с. Медведск Черепановского района  Новосибирской области, нуждающийся в замене в  году составил – 22%, реализация данного проекта позволит снизить этот показатель до – 0% к 2014 году по данному источнику водоснабжения.

Уровень потерь воды на сетях водоснабжения с. Медведск в 2011 году составил – 17 % (17,3 тыс. м3 в год). В т.ч. на ул. Трактовая уровень потерь воды составил 3 тыс.м3. что составило 30% от общего объема воды(10тыс. м3) в денежном выражении 53,4 тыс. руб. Реализация  проекта № 3 позволит к 2014 году сократить уровень потерь воды до 5%  или до 0,5 тыс. м3. в год.  Экономия составит 44,5  тыс. руб. в год.

Расход электроэнергии (на технологические нужды) на подъем 1 куб.м. воды составил 1,64  кВт*ч,  в результате реализации данного проекта,  в частности после установки преобразователя частоты тока расход электроэнергии на подъем 1 куб. м. воды  снизится до 0,8 кВт*ч.   Затраты предприятия на электроэнергию для подъема воды в 2011 году ул. Трактовая составили  -  36,8 тыс. руб., в результате реализации данного проекта их  удастся сократить на 13,2 тыс. руб.

Реализация данного проекта позволит  подключить к системе   централизованного водоснабжения объекты жилого фонда, площадью 320 кв.м. (6 домовладений). Доля потребителей в жилых домах с. Медведск, ул. Трактовая обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению  возрастет с 84,5 % до 100 %.

Итак, в результате реализации данного проекта Инвестиционной программы будут достигнуты следующие  целевые показатели:

1)  Сокращение аварийности сетей водоснабжения в с. Медведск ул. Трактовая с 1,1 ед./км. до 0,3 ед./км. в год к данному источнику водоснабжения или  – 213,2 тыс. руб. /год;

2)   Сокращение уровня потерь воды на территории с. Медведск ул. Трактовая с30% до 5% или до 0,5 тыс. м3. воды в год,  сокращение затрат составит 44,5 тыс. руб. в год;

3)  Сокращение удельного расхода электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды  в с. Медведск ул. Трактовая с  1,64  кВт*ч на м3    до 0,8 кВт*ч на м 3, соответственно сокращение затрат – на 13,2 тыс. руб. в год;

4)   Сокращение удельного веса сетей водоснабжения нуждающихся в замене с 22% до 0%;

5)     Рост доли потребителей в жилых домах с. Медведск, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения   с 84,5 % до 100 %;

Год реализации проекта:  2013г.

Годовой экономический эффект составит – 413,8 тыс. руб.

Инвестиционный период: 1 год;

На реализацию данного проекта необходимо привлечь: 6017,69 тыс. руб.

В т.ч.  по источникам финансирования проекта:

Бюджет МО Медведского  сельсовета – 829,5 тыс. руб.

Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО – 4814,0 тыс. руб.;

Средства предприятия –  374,19 тыс. руб.

Итак, по реализации всех проектов инвестиционной программы:

1)  Сокращение аварийности сетей водоснабжения в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая с 2,5 ед./км до 0 ед./км. к 2012 году, экономия  – 82,0 тыс. руб. /год; в с. Медведск ул. Трактовая с 1,1 ед./км до 0,3 ед./км, экономия составит 213,2 тыс. руб.

2)   Сокращение уровня потерь воды в с.Медведск ул. Ситовская, Мостовая  с 30% до 1% к 2013году, экономия в размере 35,6 тыс. руб., в с. Медведск ул. Трактоваяс 30% до 5%, экономия составит 44,5 тыс. руб.

3) Сокращение удельного веса  сетей водоснабжения с. Медведск, ул. Трактовая, нуждающихся в замене с 22% до 0%, к 2014 году, в с. Медведск ул. Ситовская. Мостовая  с 96,65 % до 0 % к 2013 году;

4) Рост доли потребителей в жилых домах с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения   с 75 % до 100%; потребителей в жилых домах с. Медведск ул. Трактовая с 84,5% до 100 %;

5)  Сокращение показателя износа водопроводных сетей  в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая  с 97 % до 3% к 2013 году;

6) Сокращение затрат на электроэнергию на технологические нужды в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая – на 25,3 тыс. руб. в год;

7)  Сокращение удельного расхода электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды  в с. Медведск ул. Трактовая  с  1,64 кВт*ч на м3    до 1 кВт*ч на м3, соответственно сокращение затрат – на 13,2 тыс. руб. в год;

Год реализации проектов: 2012-2014гг.

Экономический эффект составит – 413,8 тыс. руб.

Инвестиционный период: 3 года;

На реализацию проектов программы необходимо привлечь: 8292,69 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:

Бюджет МО Медведского   сельсовета – 1350,7 тыс. руб.;

Средства предприятия – 499,99 тыс. руб.;

Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО – 6442,0 тыс.

Технико-экономическое  обоснование  по инвестиционным проектам,

Входящим в состав программы

| Наименование инвестиционных проектов, объектов и работ по объекту |  | год | Протяженность Км Кол-во шт. |  | стоимо сть, с НДС (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | Средства предприятий/ /В т.ч. плата за подключение |  | внебюджетные фонда | Средства бюдже- та федерального | Годовой экономический эффект |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Модернизация сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство водозаборной скважины с Медведск ул. Ситовская | 2012 |  | 1 | 2035,0 |  |  | 305,2 |  | 101,8 | 1628,0 | - |  |
| 2. Модернизация водопровода от скважины № 55-46 по ул. Мостовая и по ул. Ситовская, от скважины № 10-140 до ул. Трактовая в с.Медведское | 2013 |  | 2,770 | 6017,69 |  |  | 829,5 |  | 374,19/ 71,5 | 4814,0 |  | 413,8 |
| 3. Оснащение 4 водозаборных скважин Приборами учета и частотного регулирования | 2014 |  |  | 240,0 |  |  | 216,0 |  | 24,0 |  |  |  |
| Потребность в финансовых средствах, ВСЕГО |  |  |  | 8292,69 |  |  | 1350,7 |  | 499,99 | 6442,0 |  | 413,8 |

4. Целевые показатели и индикаторы Инвестиционной программы

| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование показателя | 2011год | После выполнения мероприятий инвестиционной программы | Экон. Эффект Т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство водозаборной скважины с. Медведск, ул. Ситовская | Снижение дебита |  | Покрытие дефицита воды. Улучшение водоснабжения села |  |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Медведск ул. Ситовская, Мостовая Черепановского района, протяженностью – 2,270 км. | 1.Аварийность системы сетей водоснабжения Ед. \ км | 2,5 | 0 | 82,0 |
|  |  | 2.Уровень потерь воды , % | 30 | 1 | 35,6 |
|  |  | 3.Удельный вес сетей водоснабжения в нуждающихся в Замене, % | 96,65 | 0 |  |
|  |  | 4.Доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения. % | 75 | 100 |  |
|  |  | 5.Износ водопроводных сетей в % | 97 | 3 |  |
|  |  | 6.Затраты электроэнергии на технологические нужды, тыс. кВт*ч | 18,7 | 8 | 25,3 |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Медведск ул. Трактовая Черепановского района протяженностью -0,500км, с установкой преобразователя частоты тока глубинному насосу. | 1.Аварийность системы сетей водоснабжения Ед\км. | 1,1 | 0,3 | 213,2 |
|  |  | 2. Уровень потерь воды на территории % | 30 | 5 | 44,5 |
|  |  | 3. Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды кВт/ч на м3 | 1,64 | 0,8 | 13,2 |
|  |  | 4.Удельный вес сетей водоснабжения на территории МО, нуждающихся в замене, % | 22 | 0 |  |
|  |  | 5.Доля потребителей в жилых домах с. обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения. % | 84,5 | 100 |  |

Реализация Инвестиционной программы МУП ЖКХ «Универсал» «Развитие системы водоснабжения   с. Медведск Черепановского  района Новосибирской области  на   2012 - 2014 годы» требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

5. Сроки реализации Программы

Программные инвестиционные проекты рассчитаны на 3 года с 2012 по 2014 гг.

6. Исполнители Программы

МУП ЖКХ «Универсал»

7. Контроль

Мониторинг выполнения настоящей программы  развития системы  водоснабжения осуществляется администрацией Муниципального образования Медведского   сельсовета Черепановского  района Новосибирской области

8. Ожидаемые результаты исполнения Программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих основных целевых показателей:

1)  Сокращение аварийности сетей водоснабжения в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая с 2,5 ед./км до 0 ед./км. к 2013 году, экономия  – 82,0 тыс. руб. /год; сокращение аварийности в с. Медведск ул. Трактоваяс 1,1 ед./км до 0,3 ед./км, экономия составит 213,2 тыс. руб.

2)   Сокращение уровня потерь воды в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая с 30% до 1% к 2013 году, или на 2 тыс. м3 воды в год, сокращение затрат составит 35,6 тыс. руб.

3)   Сокращение уровня потерь воды на территории с. Медведск ул.Трактовая с 30 %   до 5% к 2014 году или на 2, 5 тыс. м3. воды в год к 2013 году,  сокращение затрат составит 44,5 тыс. руб. в год;

4) Сокращение удельного веса  сетей водоснабжения с. Медведск ул. Трактовая, нуждающихся в замене с 22% до 0%, к 2014 году, в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая  с 96,65 % до 0 % к 2013 году;

5) Рост доли потребителей в жилых домах с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения   с 75 % до 100%; потребителей в жилых домах с. Медведск ул. Трактовая  с 84,5 до 100 %;

6)  Сокращение показателя износа водопроводных сетей  в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая  с 97 % до 3% к 2013 году;

7) Сокращение затрат на электроэнергию на технологические нужды в с. Медведск ул. Ситовская, Мостовая – на 25.3 тыс. руб. в год;

8)  Сокращение удельного расхода электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды  в с. Медведск ул. Трактовая с  1,64 кВт*ч на м3    до 0,8 кВт*ч на м3, соответственно сокращение затрат – на 13,2 тыс. руб. в год;

9. Оценка риска для развития  Черепановского района  при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1.       Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2.       Несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3.       Недостаточное финансовое обеспечение;

4.      Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Наиболее нестабильной  и  поэтому несущей риск является плата за подключение к системе водоснабжения, поскольку, как установлено п.7 с.11 федерального законно № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» величина тарифа на подключение «…устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых…».

В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы  водоснабжения, необходимые для  обеспечения объектов жилого фонда. Пункт 5 ст.12 этого же Закона гласит., что «Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию..». Следовательно, на практике сумма средств ежегодно аккумулируемых водоснабжающими предприятиями за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки в них отраженных и тарифа на подключение.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- обеспечение финансовых потребностей за счет средств Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО,

средств бюджета администрации Муниципального образования Медведского   сельсовета  Черепановского  района Новосибирской области;

- средств федерального бюджета( федеральная программа «Социальное развитие села»

- использование средств  МУП ЖКХ «Универсал»

10  . Предложения о размерах тарифа на подключение к системе  водоснабжения для потребителей.

Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства в 2012 – 2014гг. году на сумму 8292,69  тыс. руб. по услуге водоснабжения.

Поступление денежных средств МУП ЖКХ «Универсал» предусмотрено от   платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

За счет платы на подключение  предлагается освоить – 71,5 тыс. руб.

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с Инвестиционной программой составят по услуге водоснабжения:

Расчет тарифа на подключение на период 2013-2014гг

По МУП ЖКХ «Универсал» МО Медведского сельсовета

РАСЧЕТ

Объема отпуска воды за счет подключения.

2013 год

1. Мероприятие: реконструкция и модернизация системы водоснабжения в с. Медведск ул. Ситовская,Мостовая

Протяженность 2,270 км     Дата ввода    01 июля

2. Подключение к централизованным сетям водоснабжения:

5 домовладений  (18 человек)

3. Объем воды по действующему нормативу до реконструкции и модернизации

В базовом 2012г.

18*1,2*12=259 м3

4. Объем воды по действующему нормативу после реконструкции и модернизации

В период январь-июнь            18*1,2*6=130м3

В период июль-декабрь           18*3,6*6=389м3

Прочие хоз. нужды граждан после подключения 40 м3

5. Итого объем потребления 559 м3, в т.ч. за счет подключения 300 м3

2014 год

1. Мероприятие: реконструкция и модернизация системы водоснабжения в с. Медведск, ул. Трактовая, протяженностью 0,500 км.   Дата ввода  01 сентября

2. Подключение к централизованным сетям водоснабжения

6 домовладений  (20 человек)

3. Объем воды по действующему нормативу до реконструкции и модернизации в

в базовом 2012 г.

20*1,2*12=288м3

4. Объем воды по действующему нормативу после реконструкции и модернизации

В период январь-август              20*1,2*8=192м3

В период сентябрь - декабрь       20*3,6*4=288м3

Прочие хоз. нужды граждан после  подключения 36м3

6. Итого объем потребления 516 м3в т.ч. за счет подключения 288 м3

Сводная таблица расчета объемов потребления воды

с учетом подключений за 2013-14гг

| Наименование объекта | Число домовл./ жителей | Объем потреб. в базов. 2012г | Объем потреб в 2013г. | Объем потреб в 2014г. | Итого 2013 2014гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Ситовская | 5/ 18 | 259 | 559 | 559 | 1118 |
| Ул. Трактовая | 6/ 20 | 288 | 288 | 516 | 516 |
| Итого | 11/ 36 | 547 | 847 | 1922 | 1634 |

Расчет тарифа на подключение к сетям водоснабжения

| № п/п | Показатель | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарный объем потребления вновь подключенных объектов м3 в год среднее значение | 1634 м3 | 1634 м3- на весь период (11 домовладений) |
| 2. | Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы по подключению, тыс. руб. | 71,5 | 71,5 – на весь период |
| 3. | Суммарная расчетная нагрузка м3/час | 0,373 | В расчете на пиковую 12-ти часовую ежедневную пиковую потребность воды (1634/365/12) |
| 4 | Тариф на подключение (руб. за 1 м3/час присоединенной мощности) | 191689,0 | 71500/0,373 |
| 5 | Расчет нагрузки подключаемой м3 в час (1 домовладение) | 0,034 | 0,373/11 |
| 6 | Плата за подключение | 6517,43 | В среднем за 1 подключение (191689*0,034) |