Производственная программа МУП ЖКХ «Универсал» в сфере водоснабжения на 2012– 2014 гг.

- Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

| N п/п | Показатели |  | 2011 год |  |  | План 2012 год | План 2013 год | План 2014год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объемы производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем производства воды | тыс. куб. м. | 91,2 |  |  | 91,2 | 97,1 | 101,2 |  |
| 1.2 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м. | 80,0 |  |  | 80,0 | 85,0 | 88,0 |  |
| 1.2.1. | в том числе: населению | тыс. куб. м. | 56,0 |  |  | 56,0 | 60,0 | 62,0 |  |
| 1.2.2. | бюджетным организациям и учреждениям | Тыс. куб. м. | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.2.3. | прочим потребителям | Тыс. куб. м. | 21,0 |  |  | 21,0 | 22,0 | 23,0 |  |
| 1.2.4. | Уровень потерь к объему производства воды соответствующего года, | % | 12,3 |  |  | 12,3 | 12,5 | 13,0 |  |
| 1.2.5. |  | тыс. куб. м. | 11,2 |  |  | 11,2 | 12,1 | 13,2 |  |
| 2.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Аварийность систем водоснабжения | ед./км |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,0 |  | 0,3 |
| 2.2. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры. | единиц. |  | 23,0 |  | 23,0 | 18,0 |  | 5,0 |
|  | 2. Протяженность сетей | км. |  | 18,6 |  | 18,6 | 18,6 |  | 18,6 |
| 2.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. |  | 2,843 |  | 2,843 | 0,91 |  | 0,0 |
| 3.Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах МО, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | (%) |  | 75 |  | 75 | 84 |  | 100 |
|  |  | домовладений |  | 612 |  | 612 | 617 |  | 623 |
| 3.2. | Тариф на подключение к системе водоснабжения * | Руб./м. куб в час |  | - |  | - | 191689 |  | 191689 |
| 4.1. | Удельное ресурсопотребление | куб.м./чел. в мес. |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,3 |  | 3,3 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета воды | % |  |  | 1,3 | 5 | 8 |  | 10 |

- План технических проектов по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации проекта, год | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Экономический эффект | Наименование показателя | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство водозаборной скважины с. Медведск | 2012 | 2035,0 |  | Покрытие дефицита подъем, улучшение водоснабжения с. Медведск | 50% |
| 2. | Реконструкция сетей водоснабжения п. Падун ул. Школьная протяженностью – 1,933 км | 2013 | 3860,0 | 142,9 | 1)Сокращение аварийности сетей водоснабжения в п. Падун 2) Сокращение уровня потерь воды в п. Падун 3) Сокращение удельного веса сетей водоснабжения в п. Падун, нуждающихся в замене 4) Рост доли потребителей в жилых домах п. Падун, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения 6)Сокращение показателя износа водопроводных сетей в п. Падун 7)Сокращение затрат на электроэнергию на технологические нужды п. Падун | на 100 % более чем на 25% До 0 (нуля) до 100 % более чем на 90% на 30 % |
| 3. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Медведск Черепановского района по ул. Мостовая протяженностью -0,91 км, с установкой преобразователя частоты тока глубинному насосу. | 2014 | 1816,0 | 270,9 | 1) Сокращение аварийности сетей водоснабжения в с. Медведск 2)Сокращение уровня потерь воды на территории мо 3) Сокращение удельного расхода электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды в с. Медведск 4) Сокращение удельного веса сетей водоснабжения нуждающихся в замене 5) Рост доли потребителей в жилых домах с. Медведск, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения | на 100 % до 2 % более чем в 2 раза на 22 % до 100% |
|  | ИТОГО |  | 7711,0 | 413,8 |  |  |

Директор МУП ЖКХ «Универсал»                                                     В.С. Гусев